## Slide 1
[Indisponibilidad y/o Destrucción de CPDs en Madrid]
  PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLÓGICO (PCT)
GESTIÓN DE LA EMERGENCIA
INICIO DE LA GESTIÓN DE CT
ACTIVACIÓN DEL PLAN
SEGUIMIENTO
VUELTA A LA NORMALIDAD
Gestión de Crisis: Continuidad Tecnológica
En caso de necesidad
Detecta incidencia y avisa a Tecnología según procedimiento
Responsable de Continuidad Tecnológica: Recibe una comunicación informando de la posible contingencia
Responsable PCT informa al Resp. del Comité Táctico
Resp. del Comité Táctico realiza evaluación de la gravedad y convoca al Comité Táctico
Establece nivel de criticidad e informa al Responsable PCT
Confirma la activación del DRP
Gestión de la Comunicación Corporativa
El Comité Táctico analiza la contingencia y el Resp. del Comité Táctico lo comunica (o no) al Comité Estratégico
Activa el DRP
Se encarga de localizar a las personas críticas
Localización de las personas críticas
Tareas de evaluación
Realiza primera evaluación de la gravedad
Puesta en marcha de las funciones críticas y/o secuencias de recuperación*
Se les informa de la activación (o no) del DRP
Evaluación Diaria de la Crisis
Comunicación Avance de la crisis para toma de decisiones
Define y Planifica la estrategia de Vuelta a la Normalidad
Define y Planifica la Vuelta a la Normalidad con los Equipos de Soporte
Valida estrategia de Vuelta a la Normalidad
Confirma la desactivación del DRP
Informa de la desactivación del DRP
Comprueba si es una situación de alerta con afectación de la tecnología
Tareas de Soporte
Tareas de Soporte
Informe evolución
Informe de
evolución
Medios
Gestión de incidentes
HAYA REAL ESTATE
PROVEEDORES
Comité
Estratégico
Comité Táctico
Tecnológico
Equipo de Servicios Operacionales - Infraestructuras
Equipos Tecnológicos
Comunicación Corporativa
PCT. Protocolo ante Indisponibilidad y/o Destrucción de CPDs Madrid
Equipo de RRHH y Servicios Generales
* Ver Protocolo de Secuencias de Recuperación de los Sistemas de Información